**Ampliação do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo**

**Portal ACICAM**

**Segue abaixo proposta para ampliação do sistema de gerenciamento de conteúdo do Portal ACICAM.**

**RF01 Gerenciar Menu**. O sistema deverá permitir a adição remoção e alteração de opções de menu e submenu localizadas na parte superior do Portal ACICAM.

**RF02 Gerenciar Serviços Online**. O sistema deverá permitir a alteração de imagens, *links* e títulos da área “Serviços Online” do Portal ACICAM.

**RF03 Gerenciar Horários de Funcionamento do Comércio**. O sistema deverá permitir a edição da área de horários de funcionamento do comércio no Portal ACICAM.

**RF04 Gerenciar Popup**. O sistema deverá permitir a inclusão e exclusão de *popup* no Portal ACICAM.

**PRAZO DE ENTREGA**

RF02, RF03, RF04 – 15 dias

RF01 – 30 dias

**CUSTOS**

Desenvolvimento: R$ 550,00